Durante el segundo semestre del 2019, estuve realizando la gestión para adquirir los permisos, los consentimientos informados y el lugar para la instalación del ambiente controlado que estaba destinado a la toma de datos y pruebas del proyecto. Inicialmente la empresa para la cual trabajo, estaba presta a colaborar con el proyecto, permitiendo la instalación de las cámaras y la participación del personal de Cultura y Personas como asesores de psicología, seguridad y salud en el trabajo. Desafortunadamente, la empresa fue adquirida recientemente por otra multinacional, y sus nuevas políticas inhabilitaron completamente los aportes que se iban a proporcionar. En otras palabras, ya no se cuenta con el apoyo de la empresa para realizar el proyecto.

Por otra parte, este proyecto tiene un componente disciplinario en la parte de psicología. Por lo tanto, se efectuó la valoración del proyecto con los profesores Juan Daniel Gómez Rojas y Oscar Mauricio Aguilar Mejía de la facultad de Psicología, quienes realizaron observaciones, desde el punto de vista conceptual y ético. Esta retroalimentación, permitió identificar aspectos relevantes para ajustar el alcance del proyecto.

* Debido al retiro del apoyo y acuerdo entre la empresa Vector ITC, el alcance del proyecto no tendrá un resultado a nivel de producto final para fines comerciales. Esto permite que las actividades destinadas al refinamiento; pruebas con personal de la empresa y pruebas con el personal de Seguridad y Salud en el trabajo se puedan retirar de la planeación inicial. Se efectúa entonces la reducción del cronograma de tres semestres a dos semestres, teniendo en cuenta el ajuste en fases y entregables. Adicionalmente, libera la responsabilidad y compromisos a nivel de derechos sobre el resultado del presente proyecto.
* El enfoque estará orientando al reconocimiento de emociones y actividades relacionadas con factores de riesgo en general y su cuantificación para la entrega de indicadores. El escenario de experimentación inicial que comprendía las instalaciones de oficina pasa a un esquema genérico y tomará como casos de referencia los posibles factores de riesgo psicosocial que se pueden evidenciar en otros entornos como el académico y laboral. De esta forma, el resultado del proyecto puede ser utilizado como referencia para otros escenarios sino también como apoyo a trabajos posteriores relacionados con el área de investigación.

Pongo a disposición el documento con los ajustes efectuados a la propuesta, para que pueda ser evaluada.